Kwaliteitshandboek

La Caserai

## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

- De planning van de realisatie en de test

- De realisatie

- De wijzigingen na de test

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

| Planning van de realisatie en test |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderdeel/ Scherm/ Venster | Programmeur | Van | Tot |
| La Caserai | Giovanni | 24-6-2019 | 24-7-2019 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

| Realisatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderdeel/ Scherm/ Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Kamer | Giovanni | 24-7-2019 | Het samenvoegen van tabellen pakt hij niet. |
| Reserveringeninput | Giovanni | 24-7-2019 | De query van de agenda doet het niet zo ze moeten de datum gewoon handmatig intypen. |
| Reserveren | Giovanni | 24-7-2019 | IK heb de query wel om kamers te reserveren als je op de button reserveren klikt doet hij niks. |
| Homepage | Giovanni | 24-7-2019 | De hompage is helemaal af het heeft wat informatie over het hotel zelf en heeft een slideshow met wat hotelkamer foto’s erin. |
| Kamers | Giovanni | 24-7-2019 | Je ziet een pagina met alle kamers en wat informatie erover. |
| Contact | Giovanni | 24-7-2019 | De contact formulier is af het heeft een formulier inzitten als je vragen hebt het verstuurd ook echt je mail. Er is ook een google maps query ingebouwd zo je kan zien waar het hotel is. |
| Cruds | Giovanni | 24-7-2019 | De cruds zijn allemaal af je kan iets nieuw toevoegen je kan het editen en showen en zelfs dingen verwijderen. |
| Login/Register | Giovanni | 24-7-2019 | Je kan inloggen als Admin of als klant en je kan jezelf registeren. |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om te documenteren welke wijzigingen er na de test zijn doorgevoerd.

| Wijzigingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| Reserveringen | Giovanni | 24-6-2019 | 24-7-2019 | Ik heb het in commentaar gezet zo nu krijg ik de input van checkin en checkout te zien maar als je de commentaar weg haal krijg je een foutmelding. Het is dus nog niet opgelost. |